Gorzyce, dnia 08.10.2024 r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania o propozycję na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach (ID 989325)

Na podstawie § 3 ust. 9 Regulamin udzielania w WOLOiZOL w Gorzycach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie postanowień powyższego zapytania o propozycję wraz z wyjaśnieniami:

ZAPYTANIA i WYJAŚNIENIA

Zapytanie Wykonawcy nr 1:

Dzień dobry,

W związku z opublikowanym wzorem umowy, proszę o zmianę poniższych zapisów: 1. Par. 3 ust. 1 Proszę o zmianę zapisu: Termin realizacji zadania do 120 dni od dnia podsiania umowy. Ewentualnie wydłużenie terminu do 28 lutego. Czas potrzebny na opracowanie ekspertyzy wynosi ok. 60 dni. Z kolei czas uzgodnienia ekspertyzy w KW PSP również wynosi do 60 dni i wynika z kpa. Ewentualnie proszę o zmianę zapisu, że wskazany termin dotyczy wyłącznie opracowania ekspertyzy, z wyłączeniem czasu potrzebnego na uzgodnienie ekspertyzy w KW PSP.2. Par. 10 ust. 1 pkt. 2 Proszę o zmianę stawki za każdy dzień opóźnienia na 0,5 % oraz dodanie informacji, że łączna kara nie może przekraczać 10% wartości umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie, dokonuje zmiany Zapytania o propozycję na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Gorzycach dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach w ten sposób iż wyraża zgodę w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia oraz na dodanie proponowanego postanowienia, że łączna kara nie może przekraczać 10 % wartości umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowienia, że wskazany termin dotyczy wyłącznie opracowania ekspertyzy, z wyłączeniem czasu potrzebnego na uzgodnienie ekspertyzy w KW PSP oraz na zmianę stawki za każdy dzień opóźnienia na 0,5 %.

Powyższą informację należy traktować jak integralną część Zapytania o propozycję.

Kierownik Sekcji Technicznej

Artur Bentkowski